光华口腔APP信创升级改造

需求说明书

2026年5月

一 建设背景

随着国家信创战略的深入推进及医疗信息化标准的不断提升，我院现有信息系统面临多重升级需求。

新版外国人永久居留身份证的启用要求医疗机构完成系统适配；数据安全法的实施对敏感信息保护和核心技术自主可控提出了更高要求。

天河院区、国际医疗中心等新院区的投入使用，需要配套的线上服务能力支撑。同时，按病种挂号、诊前预录入、危急值推送等患者服务功能待完善，医护移动办公能力也需要进一步提升。

新PACS系统的接入、数据库国产化改造以及微信小程序渠道的拓展，均需对现有系统进行全面的功能升级和架构优化。

为此，现启动光华口腔APP信创升级改造项目建设，通过系统改造和功能升级，实现医疗服务能力的全面提升。

二 建设需求

  - 信创改造

    - 数据库国产化

将现有MySQL数据库替换为国产数据库，实现全栈技术自主可控，保障数据安全与业务连续。

- 数据库选型与评估：综合评估各国产数据库在SQL语法兼容性（尤其是对MySQL的兼容模式）、性能表现、高可用方案、生态工具及成本等因素，完成国产数据库的选型工作，确保所选数据库能够满足业务需求。

- 测试环境迁移与适配

  - 数据库部署：在国产操作系统上部署目标国产数据库，搭建测试环境。

  - 数据迁移：开发或配置数据迁移工具，将测试库数据全量+增量同步至国产数据库，确保数据完整性和一致性。

- 应用适配

  - SQL语法与功能适配：针对数据类型、函数、DDL/DML语句、事务、索引等差异进行SQL改造，确保应用代码兼容国产数据库。

  - 驱动与连接池更换：更换应用中的数据库驱动（如JDBC等），调整连接池配置参数，适配国产数据库连接要求。

  - 功能验证：全面执行业务测试用例，确保所有功能在国产数据库上正常运行，与原MySQL环境表现一致。

- 性能与安全测试

  - 压力测试：对国产数据库进行压力测试，模拟业务峰值负载，确保性能满足生产环境要求。

  - 安全测试：进行安全性测试，评估权限管理、审计日志等安全特性，确保数据库安全合规。

- 正式环境切换

  - 环境搭建：搭建正式国产数据库环境，配置高可用架构（如主备、集群等），保障系统稳定性。

  - 停机切换：制定停机切换方案，利用主从同步、数据同步工具等技术，实现生产数据的平滑迁移，最大限度减少业务中断时间。

  - 数据校验：迁移后执行严格的数据一致性校验，确保迁移数据准确无误。

  - 切换后验证：切换完成后，进行全面的业务功能验证和性能基准测试，确认系统运行正常。

    - 敏感数据加密存储

对系统中的敏感数据进行加密存储，防止数据泄露，满足数据安全合规要求。

- 加密方案设计

  - 字段识别：梳理并确定需要加密的敏感数据字段，包括但不限于用户姓名、身份证号、手机号等个人敏感信息。

  - 算法与密钥管理：选用SM4等国密算法进行数据加密，设计密钥生命周期管理方案，集成KMS（密钥管理服务），确保密钥生成、存储、轮换、销毁等环节安全可控。

  - 加密粒度与策略：明确采用字段级加密、应用层加密或数据库透明加密等策略，设计完整的加密、解密流程，确保业务操作顺畅。

- 功能开发

  - 加密组件开发：开发数据加密组件，集成至应用层或数据访问层，实现敏感数据的自动加密写入和自动解密读取。

  - 历史数据加密：针对已存在的历史数据，开发批量加密迁移工具和脚本，对存量敏感数据进行加密处理。

  - 解密展示：确保业务界面及报表中涉及加密数据时能够正常解密展示，不影响医护人员和患者的正常使用体验。

- 测试与优化

  - 功能影响测试：重点测试加密后对模糊查询、范围查询、排序、分组、关联查询、索引失效等场景的影响，确保核心业务功能不受影响或具备可接受的替代方案。

  - 性能评估与优化：评估因加密解密操作带来的性能损耗，对关键业务场景进行性能测试和优化，确保系统响应时间满足业务要求。

  - 天河院区配套改造

    - 院区及科室选择界面布局调整

将原有的院区与科室选择界面布局进行调整。原布局为院区选择在上方、对应科室选择在下方，现调整为院区选择在左侧、对应科室选择在右侧，使界面布局更符合用户操作习惯，提升选择效率。

    - 医生门户界面改造

对医生出诊排班展示进行院区分类，用户在选择医生时可按院区筛选查看医生的出诊安排。同时，在医生信息展示区域增加用户当前位置与该医生所在院区之间的距离显示，方便用户就近选择就诊院区和医生。

    - 门诊预约/特诊预约/当日挂号增加选择院区单独界面

在APP首页的门诊预约、特诊预约、当日挂号模块中，增加独立的院区选择界面。该界面需展示各个院区的名称、详细地址、院区logo以及用户当前位置与院区之间的距离信息，方便用户根据距离和位置选择合适的院区就诊。

    - 天河院区新增科室自动同步进APP库

增加后台定时任务，实现天河院区科室信息的定时同步。系统需定期从HIS系统获取天河院区的最新科室信息，并同步至APP端，确保用户看到的科室数据是最新的。

  - 国际医疗中心配套改造

    - 首页新增国际医疗中心入口

在APP首页新增【国际医疗中心】独立入口，与普通门诊、特诊入口并列，便于用户快速定位并进入国际医疗中心专属服务。

    - 新增国际医疗专属界面（预约须知界面、国医排班号源分类界面）

开发国际医疗中心专属界面，包含预约须知界面和国医排班号源分类界面。

- 预约须知界面：用户进入国际医疗中心后自动弹出预约须知弹窗，文案内容支持后台动态配置。弹窗设置3秒倒计时，倒计时结束后方可点击关闭。用户关闭须知后，可通过界面内的预约挂号入口跳转至国医排班号源分类界面。

- 国医排班号源分类界面：系统自动获取国际医疗中心所有科室未来14天内的医生排班数据，并根据HIS系统返回的亚专业类型对医生进行分类展示，例如“国际医疗牙体牙髓病科”、“国际医疗口腔正畸科”等，方便用户按专业方向选择医生。

- 跳转医生门户预约：用户在分类界面点击具体医生，即可跳转至医生门户页面，查看该医生的详细出诊排班并进行号源预约。

    - 原国际医疗中心入口跳转调整

原国际医疗中心入口的跳转页面进行调整，点击后不再跳转至旧版页面，统一跳转至新开发的国际医疗专属界面。

    - 预约信息确认界面隐藏【是否使用无感支付】选项以及【泛知情同意授权】选项

在国际医疗中心的号源预约信息确认界面，不显示【是否使用无感支付】选项，用户无需选择此项。

在国际医疗中心的号源预约信息确认弹窗中，不显示【泛知情同意】的是否授权选项

    - 预约挂号回执隐藏【无感支付】开关

国际医疗中心的预约挂号回执页面下方，不显示【无感支付】的使用开关按钮。

    - 快速缴费/处方缴费回执界面仅支持自费支付控制

在快速缴费界面及处方缴费回执界面，针对国际医疗中心开出的缴费单进行支付方式限制，仅支持自费支付，屏蔽医保支付等选项。

    - 国际医疗号源与特诊号源标识logo区分

改造前APP国际医疗号源与特诊号源共用图标，现需重新设计国际医疗中心专属号源图标，与特诊号源图标进行明确区分，便于用户识别。

    - 增加国际医疗号源专属提示语弹窗

改造前国际医疗号源与特诊号源共用预约提示内容，现需新增国际医疗号源专属提示语弹窗。弹窗文案内容支持后台动态配置，可根据业务需求灵活调整提示信息。

    - 国际医疗就诊前一天退号时间支持自定义

目前普通门诊及特诊预约号源的退号截止时间统一为就诊前一天23点前。国际医疗中心号源的退号时间需支持独立配置，可根据业务规则单独设置退号截止时间，不与普通门诊及特诊规则绑定。

  - 对接新pacs系统配套改造

    - 新pacs云影像链接调阅对接

对接新PACS系统的牙片视图接口。从新PACS系统获取必要的检查信息字段（如检查时间、检查号等），用于后续生成云影像调阅链接。

    - 新pacs牙片视图对接

新PACS系统的云影像调用方式和加密方式与旧系统不同，需重新对接新系统的云影像接口。根据从新PACS同步的检查号等字段，按照新系统的加密规则正确生成访问链接，实现用户点击后成功调阅云影像内容。

    - 新PACS的报告原件查看

新PACS系统的报告原件访问地址与旧系统不同，需建立新的地址映射关系。当用户查看报告原件时，系统根据新系统的地址规则生成正确的访问链接，确保报告原件能够正常展示。

    - 兼容新旧云影像数据

在医院所有院区未完全切换为新PACS系统前，新旧PACS系统将并行运行一段时间。需实现以下兼容逻辑：

- 数据同步兼容：同时同步新旧PACS系统的检查信息字段（如检查时间、检查号等）至APP数据库，确保用户在不同院区做的检查记录均能正常展示。

- 影像查看兼容：根据检查数据来源自动识别并调用对应的云影像查看链接。旧数据沿用旧系统的调用方式和加密规则生成链接，新数据使用新系统的调用方式和加密规则生成链接，确保所有影像数据均可正常打开查看。

    - 修复牙片数据同步失败问题

- 针对新 PACS 视图，新增对牙片数据同步的字段校验逻辑，处理因 his_examine_id 字段数据过长导致的部分牙片数据同步失败问题，确保牙片数据能够正常同步与展示

  - 报告功能升级

    - 病理报告及原件查看

患者APP功能升级，原有报告查询功能支持查看病理检查报告信息，在原来功能基础上新增以下功能：

- 支持查看病理检查报告类型的结构化数据。

- 支持在线查看病理检查报告原件 PDF，可正常预览、缩放、翻页。

    - 检验报告原件查看

患者APP功能升级，对现有检验报告查看功能进行升级，新增报告原件PDF查看及多份报告选择功能，在原来功能基础上新增以下功能：

- 支持在线查看检验报告原件PDF。

2）当存在多份检验报告原件时，系统需自动弹出报告列表，供用户自主选择所需查看的报告。

    - 检查报告查看升级

患者APP功能升级，针对CT等检查类型，优化报告及影像查看流程，解决现有需等待报告出具才能查看影像的问题：

- 1）APP对接HIS调整后的报告查询列表查询接口（需新增返回“未出具报告”相关数据，即患者完成拍片后，无论报告是否出具，接口均需返回该检查相关记录）。

- 2）HIS系统报告查询列表接口需新增专属标识字段，用于标识该检查报告的状态（已出具/未出具）

- 3）APP 根据标识进行判断，已出具报告则跳转到检查报告明细页面，未出具报告则直接跳转到影像查看页面。

    - 门诊电子病历查看

患者APP功能升级，增加门诊电子病历查看功能，在原来功能基础上新增以下功能：

1）支持患者在患者APP上查看门诊电子病历(PDF)。

- 2）支持在门诊病历查看界面增加水印。

- 3）支持限制用户通过截屏方式保存门诊电子病历，并支持通过开关配置开启或关闭该功能；

  - 预约挂号功能升级

    - 预约挂号确认时增加弹窗信息确认

患者APP功能升级，在用户完成预约挂号操作并点击确认时，新增弹窗确认环节：

- 弹窗需清晰展示核心预约信息，包括患者基础信息、预约就诊时间、就诊院区、就诊科室、接诊医生，确保用户核对关键信息。

- 弹窗内展示温馨提示板块，提示内容支持通过后台系统动态配置，可灵活调整文案。

- 温馨提示中涉及的报到时间需实现动态计算，自动根据预约就诊时间往前推 15 分钟展示（如预约 9:00 就诊，报到时间显示为 8:45）。

    - 科室医生号源列表-选择日期选项样式调整

对科室排班号源列表界面的筛选方式进行优化，删除科室选择下拉框，并将日期选择调整为横向滑动日期加日历弹窗的组合形式，提升用户操作体验：

- 删除科室选择下拉框：移除界面顶部原有的科室选择下拉框。因用户已通过上一级界面选定科室，进入号源列表后无需再次选择，简化界面层级。

- 日期选择器改造：将原有的日期下拉选择框，调整为横向可滑动的日期选择条，支持用户左右滑动快速切换日期查看号源。同时，在横向日期条右侧或合适位置保留日历图标按钮，点击后可弹出完整的日历选择界面，方便用户直接跳转到指定日期进行预约。

    - 珠江新城门诊和东圃门诊增加单独专家特诊入口

针对珠江新城门诊和东圃门诊两个院区，在预约科室列表顶部新增独立的【专家特诊】入口，方便用户快速查看和预约院区内所有科室的特诊医生号源：

- 入口位置：仅在珠江新城门诊和东圃门诊这两个指定院区的预约科室列表界面顶部，增加【专家特诊】入口按钮。其他院区不显示该入口。

- 特诊号源列表页:进入特诊医生号源列表页后，默认展示该院区内未来14天内所有科室的特诊医生出诊信息，包括医生姓名、所属科室、出诊日期、剩余号源等，方便用户按需选择预约。

    - 支持按病种挂号

在APP中新增按病种挂号的入口和功能，支持用户根据自身疾病或症状，直接查找对应病种的医生号源，简化挂号流程，提升就医体验：

- 新增按病种挂号入口：在APP首页增加【按病种挂号】功能入口。同时，在原有的预约科室选择列表界面，增加悬浮图标形式的【按病种挂号】入口，方便用户在浏览科室时快速切换到按病种挂号模式。

- 页面跳转：用户点击任意一个【按病种挂号】入口，即可跳转至【按病种挂号】专属界面。

- 按院区展示病种分类：在按病种挂号主界面，支持按院区进行分类展示。用户可选择目标院区，查看该院区下所有关联的病种分类列表。病种分类需清晰易懂，可按临床科室或常见病症进行归类。

- 病种关联医生号源：用户点击具体病种分类后，系统自动跳转至该病种对应的医生号源排班列表页，展示可预约的医生及出诊信息，用户可直接选择医生进行预约挂号。

    - 提供仅退挂号费不退号接口

根据业务需求，提供退费接口，该接口支持仅退费不退号的。配合HIS系统进行接口联调，确保退费逻辑与业务规则一致。

  - 患者APP功能微信小程序化升级优化

升级优化医院微信小程序，实现支持患者 APP 功能的同质化迁移，确保小程序端功能及界面样式与 APP 端一致。

升级优化医院小程序后支持患者在小程序上进行预约挂号、门诊缴费、报告查看操作，支持患者在小程序上使用下表中罗列的功能：

- 升级优化门诊预约：支持预约挂号、取消预约，预约成功后须生成预约回执。

- 升级优化特诊预约：支持预约特需门诊号源、取消预约，预约成功后须生成特诊预约回执。

- 升级优化门诊报到：支持通过小程序进行门诊报到。

- 升级优化候诊队列：支持查看患者当前就诊科室候诊队列。

- 升级优化门诊缴费：支持快速缴费，点击“快速缴费”按钮，可显示需缴费的项目，支持微信方式支付；

- 升级优化门诊报告查询：支持患者在小程序上查看历史门诊报告、PDF原件。

- 升级优化住院报告查询：支持患者在小程序上查看历史住院报告、PDF原件。

- 升级优化出诊信息：支持查看医生七天内出诊信息。

- 升级优化专家信息：支持查看专家介绍信息，包括专家职称、擅长领域、个人简介，具有关注及取消关注专家功能。

- 升级优化医院简介：支持查看医院简介、地址、联系电话、公交路线。

- 升级优化科室介绍：支持查看医院各科室的介绍。

- 升级优化医保信息：支持查看医保相关信息、报销流程。

- 升级优化住院日清单查看：支持查看住院每日费用明细。

- 升级优化订单记录：支持查看小程序上的（挂号、门诊处方）交易记录。

- 升级优化电子发票查看：支持在小程序上查看电子发票、支持下载、保存。

- 升级优化家属管理：支持在小程序上绑定家属，为家属进行挂号、门诊缴费。

- 升级优化电子健康码查看：支持在小程序上查看个人电子健康码。

  - 广东省电子病历调阅查询系统对接改造

患者APP功能升级，实现与广东省电子病历调阅查询系统对接，按不同预约场景进行授权提示：

- 用户在锁号前，弹出授权提示，询问是否同意授权电子病历调阅。

- 用户同意授权后，在预约挂号成功时，调用广东省电子病历调阅查询系统的【前置授权接口】进行授权。

- 针对医生约号（诊间加号、复诊预约） 场景，在收银台支付前，弹出健康档案浏览知情同意授权提示，由用户确认是否授权。

  - 移动端第三方推送接口服务

    - 通用的第三方通知推送接口

患者APP功能升级，提供统一、通用的第三方通知推送接口，支持第三方系统通过该接口，向平台用户推送各类动态消息，例如满意度调查问卷。

    - 诊间预约线上缴费

患者APP功能升级，增加诊间预约线上缴费功能，在原来功能基础上新增以下功能：

1）支持在HIS上线诊间预约功能后，接收待缴费通知。

2）实现在新版HIS上线诊间预约功能后推送待缴费通知至APP/小程序，并支持患者在APP/小程序上进行缴费。

3）支持患者APP接收医生在医护APP推送的复诊预约消息，并支持在患者APP/小程序上进行缴费。

4）支持对接新版HIS实现改约功能。

    - 对接微信服务号模板消息推送接口

患者APP功能升级，实现与微信服务号模板消息通知对接，支持向用户推送以下业务消息，在原来功能基础上新增以下功能：

1）预约挂号相关：预约挂号成功通知、取消预约挂号通知。

2）诊间业务相关：诊间加号 / 复诊预约通知、加号取消通知。

3）医院通知：医生停诊通知。

  - 永居证特殊人群建档功能改造

患者APP功能升级，对现有建档功能进行改造优化，新增永居证相关建档及家属添加支持，满足永居证用户的建档、绑卡及家属关联需求，在原来功能基础上新增以下功能：

1）完善资料界面改造：在用户建档完善资料界面，新增永居证类型用户的建档绑卡功能，支持永居证用户按永居证相关信息完成建档及绑卡操作，适配永居证用户的身份信息录入及验证需求，确保绑卡流程顺畅、信息录入准确。

2）添加家属界面改造：在用户添加家属的界面，新增永居证类型家属的添加功能，支持用户录入永居证类型家属的相关信息（如永居证号、身份信息等），完成家属关联建档，确保永居证类型家属可正常添加、关联至主账号下。

  - 泛知情同意授权功能

患者APP功能升级，在用户预约挂号及支付环节，增加泛知情同意书的授权确认流程，并将授权结果同步至HIS系统，在原来功能基础上新增以下功能：

1）用户在普通预约挂号前，弹出泛知情同意书授权提示，由用户确认是否同意授权。

2）针对医生代约的号源（包括诊间加号、复诊预约等），在用户进入收银台界面、拉起支付前，系统弹窗提示用户进行授权确认。

3）用户完成授权确认并成功预约/支付后，系统自动调用HIS泛知情同意授权接口，将用户的授权标识、授权时间等信息实时同步给HIS系统。

  - 实名建档功能升级

    - 实名过程时便携换绑手机号

患者APP功能升级，增加实名过程便携换绑手机号功能，在原来功能基础上新增以下功能：

1）身份冲突检测：用户在实名建档输入证件信息后，系统自动检测该证件是否已被其他手机号绑定。若存在绑定记录，则触发换绑流程。

2）弹窗提示：系统弹出提示窗，向用户说明当前证件已被其他手机号占用。提示文案内容需支持后台动态配置。

3）人脸识别校验：弹窗提供操作按钮，支持用户通过人脸识别完成身份校验。

4）便携换绑：人脸识别认证通过后，系统自动将原绑定手机号替换为当前用户正在使用的手机号，完成手机号的便捷换绑。原手机号与证件的绑定关系解除。

    - 增加家属建档功能

患者APP功能升级，增加家属建档功能，在原来功能基础上新增以下功能：

用户在医院APP中添加未在医院内就诊建档过的家属时，需要进行家属实名认证。根据家属的证件类型、年龄不同，采取不同的实名认证方式。

1）添加成人家属身份验证：

当用户要添加一个未建档的成人家属时，需要进行人脸识别校验以确认身份是否为家属本人。只有在完成实名认证后，才能完成家属的建档并将其添加进当前账号的家属列表中。

2）添加未成年人家属：

当用户要添加一个未建档的未成年人家属时，无需进行人脸识别认证，可直接进行建档并将其添加进当前账号的家属列表。

3）添加非大陆身份证类型家属：

当用户要添加一个未建档的非大陆身份证类型家属时，无需进行人脸识别认证，可直接进行建档并将其添加进当前账号的家属列表。

    - 实名认证/添加家属支持【港澳居民来往内地通行证】、【台湾居民来往内地通行证】证件类型

患者APP功能升级，增加多类型证件线上建档功能，在原来功能基础上新增以下功能：

1）支持其他类型证件（港澳台证件、护照、军人证、其他有效证件）线上进行建档。

2）目前只有身份证类型可以进行人脸识别校验的限制，对于其他类型证件类型，则对输入的格式进行校验、确保格式正确性，检查相应证件的编码规则和长度。

  - 门诊服务功能升级

    - 诊疗项目查询功能

对接 HIS 系统诊疗项目查询接口，实现诊疗项目数据的正常获取与异常处理。

开发诊疗项目查询界面，提供输入框及查询按钮，支持用户输入诊疗项目信息。

支持根据用户输入的关键词进行检索，返回并展示对应的诊疗项目结果。

对无匹配数据、接口调用失败等情况进行友好提示，保证功能正常使用。

    - 处方缴费回执缴费后的清单明细不显示

对处方缴费回执界面进行优化，用户完成缴费后，回执页面不再显示缴费清单明细，仅保留缴费成功状态及必要信息。

    - 互联网医院对接配套改造（跳转及用户身份传递）

对接医院已建设的互联网医院系统。用户在APP内点击互联网医院模块跳转时，自动将当前登录用户信息传递给互联网医院，实现免密登录和无感跳转，避免用户重复登录及信息不一致问题。

    - 诊前预录入功能

新增诊前预录入功能，支持患者在挂号后录入诊前信息，包括病情描述、过敏史、既往史、婚育史、家族史等。录入的信息通过接口传递给HIS系统，门诊医生工作站可同步查看。

- 模板定制：支持按科室定制预录入内容模板，同时支持通用模板配置，满足不同科室的业务需求。

- 字数限制：病情描述字段支持后台配置字数上限，可根据实际需要灵活调整。

    - 账号注销功能

支持用户自主注销APP账号。注销前需进行检测和提示：

- 拦截条件：检测用户是否存在未缴费订单、未就诊订单，如有则拦截注销操作并提示用户处理。

- 注销提示：明确提示用户注销后APP内的订单记录、动态记录将无法找回。

- 注销数据范围：仅清除APP端数据，院内系统的就诊记录、报告记录等不受影响。

- 重新注册：注销后支持用户使用手机号重新注册登录并实名认证。

    - 危急值消息推送

新增危急值消息通知推送功能。开发并提供危急值消息推送接口给HIS系统，当患者检验项目结果出现异常危急值时，HIS系统调用该接口后APP推送危急值消息提醒用户。用户点击消息可跳转查看异常详情，及时了解自身健康状况。

    - 报告通知

新增检验报告及检查报告的通知推送功能。开发并提供报告通知接口给HIS系统，当报告出具后，HIS系统调用该接口，APP向用户推送报告生成通知，用户可点击查看报告详情。

    - AI智能助手对接

在APP首页设计AI智能助手悬浮图标，提升入口可见性。用户点击图标后，跳转至院内建设的AI智能助手系统链接。

    - 医护复诊预约提示通知

医生在医护端APP进行诊间加号或复诊预约操作后，患者APP支持患者接收诊间加号/复诊预约消息，并可在患者APP上进行缴费。

  - 医护端功能升级

    - 医护APP改造支持嵌入钉钉

在钉钉平台创建医护端应用入口，实现钉钉与医护端APP的对接。医生在钉钉工作台点击应用入口后，可直接进入医护端APP首页，并通过接口实现医护人员用户信息传输，无需用户输入账号密码进行二次登录，提升使用便捷性。

    - 查看个人出诊排班信息

支持医生在医护端APP查看个人的出诊排班信息，包括出诊日期、院区、科室、号源类型等。

支持停诊申请功能：

  - 医生选择需要停诊的排班记录，提交停诊申请。

  - APP对接HIS提供的停诊申请接口，将申请信息同步至HIS系统。

    - 医护账号关系授权管理

医护APP功能升级，增加医护账号关系授权管理功能，在原来功能基础上新增以下功能：

- 医生：

- 医生登录医护APP后，可以选择授权给护士账号查看特定模块（仅限非交互性功能）的功能，包括门诊患者列表、住院患者列表。

- 限制医生对其他医生角色账号进行授权。

- 医生可以随时撤销对某个护士账号的授权，也可以新增或取消特定模块的授权。

- 一个医师账号可同时授权多个护士账号。

- 护士：

- 护士登录APP后，可在授权列表界面查看被哪些医生绑定授权，支持选择指定医生账号进行切换，切换后可使用医生账号授权的特定模块(门诊患者列表、住院患者列表)。

- 管理后台：

- 医生可使用的功能模块需由管理人员在后台进行权限控制。

- 后台可查看医生账号可使用的模块功能以及已授权的护士账号权限。

- 后台可查看护士账号被哪些医生授权以及被授权可使用的功能模块。

- 后台支持查看授权记录日志。

    - 诊间及复诊预约

医护APP功能升级，增加线上复诊预约功能，在原来功能基础上新增以下功能：

- 支持医生在医生端APP上为患者进行复诊预约，复诊预约的时间会限制在当前日期后的90天内。

- 医生端APP界面上支持以日历的方式查看可用的预约日期。

- 医生在医生端APP上进行复诊预约后，患者端APP可及时收到相应的通知。

- 支持查看已经预约的患者列表、已预约日期和时间段，根据HIS的接口功能，至多可支持对在医生端APP上进行的复诊预约和HIS系统上的复诊预约进行明确的标识。

- 支持查看复诊预约患者的缴费状态，以便医生了解患者是否已经完成缴费。

    - 住院患者列表

医护APP功能升级，增加住院患者列表功能，在原来功能基础上新增以下功能：

1）支持住院医生在医生端APP查看自己所属病区/诊疗组的住院/已出院病人信息。包括：姓名、床位号、住院号。

2）支持在病区/诊疗组病人列表中按时间段、病人姓名进行检索的功能。

3）支持住院医生查阅病人的历史检查报告和检验报告。

4）支持权限管理，确保住院医生只能访问和查阅所属的病区/诊疗组的病人信息。

    - 医生年度工作报告（2026年一年）

医护APP功能升级，增加年度工作报告功能，在原来功能基础上新增以下功能：

支持医生在医护端APP上查看个人2026年年度工作报告。

  - 支持定制开发医护人员2026年专属年终总结报告H5网页。

  - 为院本部的全体医师、药师人员提供各自年终总结，并根据不同角色展示不同统计数据

  - 由数据信息中心和运营科定义医师、药师的2026年度总结指标，并提供指标数据来源的视图或SQL语句。

  - 支持播放背景音乐，为页面增添生气，减少沉闷感。

  - 支持该年终总结分享至微信好友或朋友圈功能，同时，支持限制特定某些数据不能分享。

  - 支持弹窗告知医护人员年终总结功能，引导医护人员查看。同时，该弹窗仅在2027年1月开始首次进入医护APP的账号会出现弹窗提醒，非首次进入则不会出现弹窗。

  - 支持弹窗及年终总结入口配置化。支持每年1月后开始首次进入医护APP时会出现弹窗提醒，非首次进入则不会出现弹窗。并且首页界面有个年终总结浮窗入口，入口关闭时间可系统关闭。

  - 支持在管理后台统计查看医护人员已使用并查看年度报告的记录。

  - 支持年度报告的医院logo、背景图及医生icon可配置化。

    - 危急值通知（医护端）

对接HIS系统的检验结果数据，当患者检验项目出现异常危急值时，系统自动向负责医生或相关科室医生的医护端APP推送危急值通知。医生点击通知可查看异常详情，包括患者信息、检验项目、危急值结果、参考范围等，便于及时处理。

三 实施、培训、运行、售后及验收要求

  - 1.系统实施要求

（1）实施厂家需提供项目详尽的实施方案和进度表，并自项目启动之日起12个月内完成本合同项内服务以及系统的开发、安装、调试，并保证正常运行。

（2）实施厂家应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。在所有工作开展之前，投标人的实施人员应制定一套完整科学可行的实施方案，作为工程实施的总体计划和步骤。实施方案内容包含但不限于：组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

（3）制定具体的实施流程、实施内容。

（4）实施期间，投标人至少派遣3名专业工程师驻扎医院内进行软件开发、实施服务等工作。项目团队的人员组成结构需为具有信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师或高级系统架构设计师或软件设计师或项目管理专业人员资格认证PMP人员。

（5）系统运行前完成医院基础数据的收集整理、校对录入和测试，做好数据初始化工作。

（6）网络畅通，服务器和各前端站点都工作正常是系统运行的基础。在数据初始化、系统培训和制定工作流程的同时，医院和中标人统筹安排系统的安装和调试，这其中包括数据库的安装调试，各个子系统的安装及参数设置等工作。指定人员负责各自的工作，分工明确责任到人。所有工作都准备就绪后，严格制定系统启动时间及计划安排。在系统在正式启动后，试运行30个自然日的时间后能够保持稳定，系统提供的功能能够正常使用，项目实施人员对工作进行移交。

  - 2.培训要求

（1）从合同签订开始，实施厂家相关技术人员免费对所有科室骨干进行分期、分批的各种技术培训。根据不同专业、不同管理要求对科室负责人及所有上岗操作使用人员进行系统主要功能、系统操作使用方法、系统工作流程培训。通过培训，使他们较好的掌握应用软件的使用方法，熟悉系统工作流程，基本达到了数据录入准确、及时、迅速的要求。

（2）培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员(医生、护士、技术员)等。

（3）培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和操作人员的培训方法和内容。

  - 3.运行要求

实施厂家提供详尽的系统运行方案。系统运行分为试运行、正式运行、稳定运行及系统移交等步骤。

  - 4.售后服务要求

（1）系统免费维保期（质保期）至少为1年，系统免费维保期自验收合格之日开始计算。免费维保期内根据医院各业务系统的运维服务需要，结合院方实际情况，提供1名实施工程师驻场服务，提供5*8小时现场服务，7*24小时的响应服务，并提供一支专业、稳定团队为医院提供专业服务。

（2）系统免费维保期内，提供每月一次的大巡检服务，保证系统在最优化的状态下稳定运行。

（3）实施厂家必须提供现场7×24小时的响应。按医院通知：工作期间（正常工作日8：00-18：00）故障响应时间不超过0.5 小时，到达现场时间不超过1 小时；非工作期间（正常工作日0:00-8:00、18:00-24:00及节假日）软件故障响应时间不超过1 小时，到达现场时间不超过2 小时；并于4小时内排除故障，保证系统正常运行。

（4）免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务及相应升级后的配套服务。

（5）质保期到期后如签订维保合同，每年维保费用不得超过本项目中标金额的15%，质保期后如需现场驻场服务，维护费用另行商议。维保期内，应用软件系统免费升级。

  - 5.验收要求

（1）试运行期满且系统运行正常后，实施厂家需按合同所列标准，向院方提供完成验收报告及相关资料，包括但不限于本合同涉及的全部有关产品说明书、原厂安装手册、技术文件、资料及安装、测试、试运行合格报告等文档，汇集成册一式二套交予采购人（包括纸质版和电子版）。

（2）院方收到实施厂家提交的验收报告及相关资料后 5个工作日内组织有关单位验收，并在验收后 5个自然日给予认可或提出修改意见。实施厂家应当按修改意见进行修改，并承担由自身原因导致再次修改的费用。

  - 6.其他要求

（1）▲支持信息系统高等级安全保护功能：

1）复杂密码：支持实现密码复杂度校验，密码需大小写字母、特殊字符、数字的组合8位以上；

2）登录失败锁定：登录失败次数超限制后账号锁定；提供登录密码错误登录失败重试次数设置功能，锁定后提示联系数据信息中心解锁；提供数据信息中心登录解锁和密码重置功能。

3）日志记录：提供用户登录、登出、验证失败日志记录功能；提供重要事件日志记录功能，提供日志记录查阅浏览功能，不可编辑删除。

（2）系统兼容性及安装包提供：

1）凡是B/S架构的产品，如需使用默认浏览器，必须支持Chrome内核浏览器；

2）凡是C/S架构的产品，在项目验收时需提供完整的软件安装包（包含插件，第三方控件等），并定期更新软件安装包。

（3）如果出现公司倒闭、转型或者其他原因而导致不能提供后续维护、实施、研发等服务的，必须提前告知医院且免费提供源代码，保证医院业务正常开展。（提供书面承诺函并加盖公章）

（4）支持开放代码安全扫描功能。

（5）禁止特权管理账户。